

Análisis Cuantitativo de Riesgos

**ANÁLISIS CUANTITATIVO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lista de posibles riesgos y sus impactos | | | |
| Riesgo | **Impacto** | **Probabilidad** | **Ponderación** |
| No se define el alcance del proyecto. | 10 | 0.5 | 2 |
| Calendario optimista, "Mejor de los casos", "más que realiza", "caso esperado". | 10 | 0.5 | 2 |
| No se cuenta instalaciones. | 5 | 0.2 | 1 |
| No se cuenta con el software necesario para el desarrollo del proyecto. | 2 | 0.1 | 1.3 |
| El usuario no cuenta con una expectativa real del desarrollo. | 10 | 0.5 | 2 |
| El cliente se compromete demasiado con el equipo de trabajo. | 7 | 0.3 | 1.3 |
| No cuenta con métodos de recolección de información. | 6 | 0.3 | 1.3 |
| Durante las lluvias se inundan las instalaciones y causan daños a los insumos. | 5 | 0.2 | 1 |
| Recortes del presupuesto | 10 | 0.5 | 2 |
| No se administran los cambios en los requerimientos | 10 | 0.5 | 2 |
| Mala gestión de recursos | 10 | 0.5 | 2 |
| El cliente tiene mala interpretación del contrato | 10 | 0.5 | 2 |
| Se presentan distractores en el equipo de trabajo | 10 | 0.5 | 2 |
| No cuenta con servicios de internet | 8 | 0.3 | 1.6 |
| El usuario no cuenta con los recursos suficientes para solventar el proyecto | 10 | 0.5 | 2 |
| No se cuenta con métodos de recolección de información | 6 | 0.3 | 1.3 |
| El ciclo de vida no se adecua al proyecto | 10 | 0.5 | 2 |
| Caída del servicio de hosting | 10 | 0.5 | 2 |
| No se cuenta con la seguridad apropiada para la información (antivirus) | 10 | 0.5 | 2 |
| Estrés | 10 | 0.5 | 2 |
| Recortes del presupuesto | 10 | 0.5 | 2 |

**RANGOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lista de posibles riesgos y sus impactos | | | |
|  | **Impacto** | **Probabilidad** | **Ponderación** |
| Rango | 0 - 10 | 0 - 0.5 | 1 - 2 |